# 舵机界面开发进度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 | | 结束时间 | 开发内容 |
|  | **2019.10.15** | **2019.10.21** | **完成舵机界面设计开发** |
| 5个工作日 | 2019.10.15 | 2019.10.18 | 实现主体界面框架设计工作 |
| 2019.10.18 | 2019.10.21 | 实现舵机软件所有界面工作 |
|  | **2019.10.21** | **2019.10.29** | **实现串口通信及文件操作** |
| 5个工作日 | 2019.10.21 | 2019.10.23 | 实现文件操作及界面操作 |
| 2019.10.23 | 2019.10.29 | 实现串口通信及协议实现 |
| 5个工作日 | **2019.10.29** | **2019.11.5** | **完成联机测试及交付使用** |
| **根据合同，共计15个工作** | | | |